# 数据中台建设技术方案(评审稿)

密级:内部公开  版本:v0.9  编制:架构组  日期:2026-07-30

# 1  建设背景

当前各业务系统数据分散、口径不一,报表开发周期长。本方案拟通过数据中台统一采集、加工与服务,一期覆盖营销、供应链、财务三个域,支撑经营分析看板与自助取数。

# 2  总体架构

总体分为四层:数据采集层、数据加工层、数据服务层与数据治理层。

采集层通过 CDC 与定时批量两种方式接入源系统;加工层采用批流一体框架;服务层提供指标 API 与即席查询;治理层负责元数据、质量与安全。

# 3  技术选型

| 环节 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 采集 | CDC + 批量调度 | 实时性与成本平衡,兼容既有 Oracle 与 MySQL |
| 加工 | 批流一体计算引擎 | 一套 SQL 同时支撑批与流,降低维护成本 |
| 存储 | 湖仓一体 | 明细入湖、指标入仓,兼顾成本与查询性能 |
| 服务 | 指标平台 + API 网关 | 口径统一收敛在指标层,消费方不直连表 |

# 4  实施计划

实施分三个阶段,每阶段末安排一次业务验证。

| 阶段 | 周期 | 范围 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 2026 Q3 | 营销域 + 经营看板 | 看板 30 个核心指标上线 |
| 二期 | 2026 Q4 | 供应链域 + 自助取数 | 自助取数覆盖 80% 报表场景 |
| 三期 | 2027 Q1 | 财务域 + 数据治理 | 治理成熟度达到 L3 |

# 5  风险与对策

源系统改造配合度风险:由项目组与各系统负责人签订接口 SLA。

口径冲突风险:建立指标口径评审委员会,所有指标上线前评审。

# 6  附录

附录 A 指标清单(草案);附录 B 数据模型命名规范。